**Виконані роботи за червень 2018 року**

Здійснюючи аналіз діяльності ПП «Управлінська компанія «Управдом» за червень 2018 року, варто зазначити виконання ряду робіт по благоустрою прибудинкових територій та утриманню внутрішньобудинкових мереж в належному стані.

Щодо ремонту покрівлі багатоквартирних будинків у червні 2018 року підприємством «Управдом» були проведені поточні роботи по ремонту покрівлі за адресами: вул. Старокостянтинівське шосе, 42 (кв.29), вул. Чкалова, 22 (кв.102,35,103), вул. Проспект Миру, 37 (кв.34), 38 (кв.72), 40 (кв. 69, 70,71,72) вул. Гранітна, 30 (кв. 5,7,15), вул. Героїв Небесної сотні, 31а (кв. 71,76,77,78).

Також проведено поточний ремонт під’їздів житлових будинків, що знаходяться за адресами: вул. Героїв Небесної сотні, 26 та 79, вул. Старокостянтинівське шосе 30а та 32а. Продовжуються ремонтні роботи у під’їздах будинків 86 та 88 по вул. Героїв Небесної сотні.

Проведено ремонт лівньових каналізацій за адресами: вул.Чкалова, 22, вул. Проспект Миру, 36, 38, вул. Короленка, 1а. Також здійснено заміну каналізаційних систем у підвалах будинків по вул. Проспект Миру, 36, 38, 41, 43. Крім цього було встановлено запірну арматуру у 12 будинках та замінено труби водопостачання у підвалах (30 м). Здійснено підготовку 12 будинків до зимового періоду.

Електриками підприємства «Управдом» у червні 2018 року була здійснена ревізія міжповерхових щитків у будинках за адресами: вул. Героїв Небесної сотні, 35а, 35б, 43, 87; вул. Чкалова, 1, 3, 5; вул. Проспект Миру, 46,36,40,38,42,44, вул. Київська,1. Проведений ремонт щитової по вул. Старокостянтиніське шосе, 38.

Викошено траву на узбіччях та прибудинкових територіях (по вул. Героїв Небесної сотні, вул. Проспект Миру, вул. Чкалова, вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Гагаріна) здійснено підстригання кущів (вул. ГНС), проведено кронування дерев (вул. ГНС, 39, вул. Проспект Миру, 37), видаленно дерева (вул. Судилківська, 106, вул. Проспект Миру, 37).

Частково розвезено пісок у пісочниці, що знаходяться на прибудинкових територіях.